## Slide 1: dwa project
2016

## Slide 2: opzet
methode: Scrum
  4 sprints: 1 onderzoek en 3 ontwerp/bouw
begeleiding: product owner en coach
  coach beoordeelt documenten, p.o. de producten en interactie
3 toetsmomenten: PvA, tussentijds en op het eind
  groep: dossier en sprintreviews
  individueel: PvA, SoH’s en resultaatplanningen,
  eindreflectie
workshops: onderzoeken, documenteren/ontwerpen, testen, professional skills

## Slide 3: 4 meetings per sprint
sprint-planning: met product owner
  voorbereiden, initiatief nemen
2 coach meetings: projectverloop, teamsamenwerking, technische zaken, feedback op deliverables
sprint-review: met product-owner
  2 zijn beoordelingsmomenten vraag een richting voor voorbereidne sprint-planning

## Slide 4: toetsing
PvA-toets: mondelinge toets over PvA
  in week 1
na week 4: tussentijdse toets
  telt 10%; groepsproduct en individuele verantwoording; sprint-review en docs
einde, week 9: eind-toets
  zelfde + individuele eindreflectie

## Slide 5: groeps deliverables:
PvA: eind week 0
  fixes eind week 1; feedback door coach
onderzoeksrapport: concept eind week 1
  definitief eind week 2;
software guidebook: in drie iteraties
  sprint 2, 3 en 4
software: in twee sprint-reviews
  dat worden dus assessments

## Slide 6: individuele deliverables:
sandwich-of-happiness: compacte wekelijkse reflectie
  gericht op eigen keuzes/gedrag, en op toekomst
resultaat-planning: persoonlijke planning en resultaatrapportages
  zowel voor coach, als voor teamgenoten!
Git-commits: geef goede commit-messages
eind-reflectie: terugkijken op wat jij aan project gehad hebt.

## Slide 7: sandwich of happiness
vraag 1: waar ben ik tevreden/trots op?
  eigen keuzes of gedrag! mazzel of toffe teamgenoten tellen niet.
vraag 2: waar ben ik niet tevreden mee?
  eigen keuzes of gedrag! pech of stomme teamgenoten tellen niet.
vraag 3: wat ga ik komende week beter doen?
  neem ook de dingen mee waarop je trots bent!
samen: 2/3 tot 1 A4-tje
  wees concreet, en hou het bij jezelf
wekelijks: input voor coach-meeting
  je mag aangeven dat stukken uit je SoH niet door coach in vergadering gebracht moeten worden.

## Slide 8: resultaat-planning
ook wekelijks, individueel: input voor SoH
  maar plan en taakverdeling maak je samen
per dagdeel: plan een paar dagen vooruit
  laat zien dat je uren maakt, en wat je team aan je heeft
resultaten: geen activiteiten
  wat ga ik bereiken? wat kan ik mijn team laten zien?
open en eerlijk: mislukken mag
inleveren: bij coach

## Slide 9: resultaat-planning
linker kolom: wat ga ik laten zien?
  effe bedenken. schrijf niet een activiteit op.
plannen: paar dagen vooruit
  hou rekening met wegvallende dagdelen.
  voel je vrij om planning te veranderen.
rechter kolom: bullet-lists
  en links naar github of docs in cloud.
  geef zo goed mogelijk beeld in bullets in kolom zelf.
of: afwijking of mislukking
  schrijf kort op wat er aan de hand was toen het mis ging.

## Slide 10: workshops
week 2: backlog en user-stories
week 3: software guidebook (deel 1)
week 4: acceptatiegesprek
week 5: software guidebook (deel 2): ontwerpdiagrammen volgens C4
week 7: software guidebook (deel 3):
meer C4.