## Slide 1: Sprint 2 - Review

## Slide 2: Sprint 2 - Proces
Chart: bereikt
| Backlog-items | Eigen input | Tijd over | Gewenste
User Stories | 8 | 3 | 4 | 6
Chart: Gewenst
Chart: Gewenst
| Tijd over | Gewenste
User Stories | 4 | 6
21 User Stories totaal

## Slide 3: Voortgang
Chart: 
| Backlog-items | Voltooid
User Stories | 8 | 13

## Slide 4: Gewenste User-Stories
Connectie maken
Connecties openen
Database openen
Collectie openen
Documenten inzien
Arrays en objecten binnen documenten inzien

## Slide 5: Tijd over User-Stories
Collecties in tabbladen openen
Tabbladen sluiten
Wisselen tussen tabbladen
Pagination

## Slide 6: Eigen input User-Stories
Zoeken binnen collecties
Naam van tabblad wijzigen
Aantal records per pagina instellen

## Slide 7: Functionaliteit
Tijd over
Breadcrumbs
Icons voor documenten
Eigen input
DBMS-API’s koppelen aan Express-api

## Slide 8: Definition of Done
De applicatie werkt aan de hand van de user-stories
De applicatie is getest
De code bevat commentaar

## Slide 9: Demo
Een demonstratie van het product

## Slide 10: Sprint 2 - Backlog
Gewenste
Connectie maken
Connecties openen
Database openen
Collectie openen
Documenten inzien
Arrays en objecten inzien
Functionaliteit
Breadcrumbs
Icons voor documenten
DBMS-API’s koppelen aan Express-api
Tijd over
Collecties in tabbladen openen
Tabbladen sluiten
Wisselen tussen tabbladen
Pagination
Eigen input
Zoeken binnen collecties
Naam van tabblad wijzigen
Aantal records per pagina instellen